建筑设计优化服务合同(范本)

优化项目名称：

优化项目地点:

甲 方：

乙 方：    深圳市高正建筑设计咨询有限公司

签订日期：

甲方（建设单位）：         房地产开发有限公司

乙方（设计咨询单位）：    深圳市高正咨询有限公司

甲方委托乙方承担                               项目建筑设计施工图设计优化咨询服务，为明确双方权利义务，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规及规章，经双方协商一致，签订本合同。

第一条   工程项目

乙方提供设计优化服务之工程项目为：

1.1  项目名称：

1.2  项目地点：

第二条　　本合同优化咨询的内容

2.1地下室车位和地下室面积按如下       原则，采用结果优化。

a 在地下室边界不可修改的前提下，通过优化车道布置、柱网布置、车位布置等增加标准车位数量。

b 在地下室边界可调整，在保证标准车位总数量不变的前提下，通过优化地下室边界、车道布置、柱网布置、车道布置等方式减少地下室总面积。

c在地下室边界和车位数量均可调整时，通过优化地下室边界、车道布置、柱网布置、车道布置等方式减少地下室总面积并同时增加标准车位数量。

2.2 桩基础、开挖支护、抗浮措施、地下室和上部结构及节能优化。

第三条　甲方向乙方提交的资料和文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑、结构施工图 |  |  |
| 2 | 结构、节能计算书 |  |  |
| 3 | 结构、节能计算模型 |  |  |
| 4 | 地质报告 |  |  |
| 5 | 甲方设计任务书 |  | 如果有 |
| 6 | 优化前的图纸审查报告 |  | 如果已经审图 |
| 7 | 优化后经过审查的图纸 |  |  |

注：1、建议建设方可以要求设计院在施工图全面开始之前，提前提供地下室车位布置图，对地下室车位优化后再进行全面设计，避免车位优化导致整个地下室改动过大。

2、建议建设方可以要求设计院提前提供桩基础、抗浮等图纸，减小优化工作对工期的影响。

第四条　乙方向甲方交付的成果文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《项目设计优化意见》 |  |  |
| 2 | 结构方案选型资料 |  |  |
| 3 | 《优化意见落实情况》和其它沟通文件 |  |  |
| 4 | 修改后的施工图（乙方参与修改） |  |  |
| 5 | 概算资料 |  |  |
| 6 | 优化报告 |  |  |

注：乙方所需时间约为：3天提优化意见，7天修改图纸（全部由乙方修改图纸的情况）。

第五条　  设计优化咨询费收费标准及结算支付

5．1  设计优化咨询费收费标准：

本合同设计优化咨询费按以下公式计算：

- 结构、建筑做法（含节能，桩基础、开挖支护和抗浮措施等）：A1=B×    % 。

- 建筑车位部分：A2=增加车位数×D1×     %

- 建筑地下室部分：A3=减少地下室面积×D2×    %

其中：

A*——表示设计优化咨询费用（不含税）；

B——表示设计优化后节省的投资；

D1——车位单价，按    万元/个约定；

D2——地下室综合单价，按2000元/m2约定；

注：

1）设计优化开始后，本项目设计优化范围内设计条件的调整改动所引起结构投资及相关投资的增加不能计入本合同设计优化咨询费用的计算公式；

2）设计优化完成后，若由于乙方设计优化造成设计单位对优化后的结构施工图进行修改变更，则甲方应书面或邮件通知乙方确认，否则设计优化完成后所发生的修改变更所引起结构投资及相关投资的增加不能计入本合同设计优化咨询费用的计算公式；

3）由于优化前施工图中存在不满足结构安全、结构规范、当地施工图审查要求、建筑要求以及甲方要求而需要增加的结构投资，则不能计入本合同设计优化咨询费用的计算公式。

4）甲方如有需要自行优化的部分，须在乙方正式提交咨询意见之前向乙方发出正式文件，否则，后面做出的优化工作量，即使在甲方协调和帮助作用下完成，且在乙方优化意见中有所体现和涉及的，均将算为乙方的优化成果。如果甲方有不需要优化的部分，需在提交设计图纸时一并提出；当乙方提出优化意见后，甲方提出有不需要优化部分，考虑到乙方对该部分已进行了优化工作，双方一致同意，该部分算作乙方的优化成果，并以乙方计算的数量及费用的一半计算为设计优化后节省的成本。

5．2  设计优化结算图纸资料和依据

本合同第三、第四条所确定的优化前、后施工图以及本合同第二条规定范围为本项目设计优化费用结算图纸和结算依据。

5．3  设计优化费用的结算进度

乙方收到本项目设计优化后的图纸资料后30日内，乙方向甲方提供设计优化结算报告（含计算优化前后图纸、算量模型文件，算量软件为广联达）；

甲方应在收到乙方提供的设计优化结算报告后15日内完成审核工作；

注：1）如甲方未能在15日内对乙方提供的设计优化结算报告提出异议，则视为甲方完全认同乙方所计算的优化费用；

2）如甲方在上述期限内对设计优化结算报告提出异议，则甲乙双方应在提出异议之日起10日内完成对异议的确认；

3）如甲乙双方未能在10日内对异议事项达成一致，则甲方须在未能达成一致之日起7日内聘请双方认可的独立第三方造价咨询公司对异议部分进行独立的造价审核，并要求造价咨询公司在接受聘请之日起15日内完成，并报甲乙双方在5日内确认（超时则视为认可）；

4）如甲、乙双方未能就设计优化咨询费用达成一致，同时甲方未按上述约定的期限聘请第三方造价咨询公司进行独立的造价审核，则双方约定:甲方需按乙方所计算的优化费用对乙方进行结算。

5．4  设计优化咨询费支付：

甲方同意乙方有权根据设计优化实际进展对已完成项进行单项（如地下车位、基础、节能等）结算，甲乙双方认可本合同设计优化咨询费用后或按上述条款所约定之日到期后7日内，甲方应支付乙方全部的设计优化咨询费。

5．5  综合单价（为包含材料费、人工费、机械费、规费、管理费、利润、税金等按政策规定施工单位必须计列的所有费用（Ⅰ类取费）组成的综合单价）：

（1）普通I、II、III钢筋综合单价：5500元/吨；

（2）凝土综合单价：650元/立方米；

（3）其它的综合单价采用定额计价法计算，即按当地   月人工、机械、材料的最新价格并按现行定额和取费标准计算。

第六条    双方责任

6．1   甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其真实性、完整性、正确性及时限负责。

6.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付咨询费。

在未签合同前甲方已同意乙方为甲方所做的各项优化工作，应按收费标准，支付相应优化费。

6.1.4甲方应为派赴现场处理有关技术问题的乙方工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5甲方应保护乙方的文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6.1.6甲方在收到乙方优化意见后，应积极审核、确认优化意见，安排乙方、设计院交流的时间和方式；甲方应书面授权乙方与施工图设计单位进行沟通，授权委托书详见本合同附件一。甲方保证及时通报设计院修改成果，确保乙方与设计院达成一致的成果能落实到图纸上。必要时，甲方负责协调，乙方协助设计院修改图纸，最终由设计院出图。

6.1.7甲方指定           为本项目负责人，代表甲方负责本项目的联系、设计优化管理以及设计优化成果和优化前后图纸的确认工作，并代表甲方签收乙方提交的优化意见和其它资料。甲方项目负责人联系电话：            、电子邮箱：                     、办公地址：                                               。

6.2乙方责任：

6.2.1乙方进行的工作应严格按照有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及甲方提出的要求，按合同规定的进度要求提交质量合格的资料，并对其负责。

6.2.2乙方按本合同第四条规定的内容、进度向甲方交付资料及文件。

6.2.3乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

6.2.4设计优化意见经甲方确认后，乙方应监督原设计单位按设计优化意见完成施工图的修改和优化后建筑、结构施工图的出图工作。

6.2.5乙方提供的设计优化意见，由乙方负责向甲方和原设计单位进行解释、沟通，必要时和审图单位沟通，甲方提供支持和协助。

6.2.6乙方对自己所提出的设计优化意见应确保拥有完全的知识产权或技术使用权，否则由此引起的一切后果均由乙方全部承担。

6.2.7乙方指定  蔡贵红 为本项目设计优化负责人，代表乙方负责本项目的联系、设计优化工作以及优化前后图纸的确认工作。乙方设计优化负责人联系电话： 13510536927 、邮箱： 894737450@qq.com。

第七条　违约责任

7．1　在合同履行期间：

若在乙方没有提供完整优化意见之前，若甲方有意终止合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量结算咨询费，且不少于10万元人民币；

7.1.1 对于地下车位、节能及其它部分（如桩基础、开挖支护等）;

若在乙方已提出了完整的设计优化意见之后，甲方在一个月内没有安排乙方与设计院沟通交流，或在乙方已完成与设计院的优化意见沟通交流之后，甲方在二个月内没有向乙方提供优化后的结算图纸，视为甲方有意终止该项优化，甲方同意按乙方的优化意见进行结算，并按上述约定支付咨询费。

7.1.2对于结构专业：

若在乙方已提出了完整的设计优化意见之后，甲方在一个月内没有安排乙方与设计院沟通交流，视为甲方有意终止合同，甲方需按2元/米2支付给乙方咨询费；

若在乙方已完成与设计院的优化意见沟通交流之后，甲方在二个月内没有向乙方提供优化后的结算图纸，视为甲方有意终止合同，则甲方需按3元/米2支付乙方优化服务费。

若乙方参与修改图纸并将图纸提交给甲方后，甲方在二个月内没有向乙方提供优化后的结算图纸，视为甲方有意终止合同，则甲方需按5元/米2支付乙方优化服务费。

7.1.3  甲方终止某项优化或终止合同后，7.1.1与7.1.2各自计算优化咨询费用，甲方同意按乙方要求分别支付或一并支付优化咨询费。

7．2　甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付优化服务费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。

7．3　由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收优化服务费的千分之一。

7.  4  由于甲方未及时通报设计院修改成果，以至于乙方与设计院达成一致的成果未能落实到图纸上，乙方有权将该部分算作乙方的成果。且双方约定:甲方需按乙方所计算的优化费用对乙方进行结算。

第八条   其它约定

8．1  双方必须遵守国家的有关法律、法规及其工程规范。

8．2本合同未尽事宜，双方协商同意签订补充协议。本合同的任何修改、补充等均以书面完成并经双方授权代表签字并加盖公司公章后生效。生效的修改、补充为本合同不可分割的组成部分，与合同正本具有同等法律效力。

8．3本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，应向深圳市具有管辖权的人民法院提起诉讼。

8．4本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，经双方签字盖章后生效。

8．5本合同未尽事宜，双方签订补充协议，有关协议及双方来往的邮件、传真、会议纪要、联系函、会议签到表、短信、微信、语音文件、按上述邮箱发往对方的电子邮件等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8．6其它约定事项：

甲方地址:

乙方地址: 深圳市福田区八卦四路先科机电大厦507

任何一方按本合同书确认的地址以特快专递方式向对方送达书面材料的，邮件一经合法寄出则视为送达,对方是否签收与邮寄方无关。但在本合同书履行过程中任何一方送达地址有变更的，应以书面形式通知对方，该书面通知应以对方签收为准，经对方签收后以新送达地址为准。

甲方名称：______________　　         乙方名称：_______________

（盖章）　　　　　　　　　　　         （盖章）

法定代表人：（签字）______　　        法定代表人：（签字）_______

开户银行：                     开户银行：

账户名称：                    账户名称：

银行帐号：________________　　      银行帐号：_       _

日期：___   年___月___日             日期：___  __年___月___日